LAPORAN TUGAS

ANALISIS DAN PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

Dosen Pembimbing	:

Ali Tarmuji, S.T., M.Cs.

Disusun oleh	:

- Cahya Mutiara		2100018450

- Hanifa Salsabila	2100018466

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

2023

1. Melakukan perhitungan dengan alat bantu Ms.Excel untuk perhitungan UCP, yang pertama mengisikan jumlah aktor dan nama aktor pada sheet Actor (hasil perhitungan AW = 18)

2. Mengisikan jumlah transaksi dan nama use case pada sheet Use Case (hasil perhitungan UUCP = 435)

3. Mengisikan relative magnitude pada sheet Technical Factor

Dan hasil yang didapat dari perhitungan TCF yaitu 1,16

4. Mengisikan relative magnitude pada Enviromental Factor

Dan didapat hasil perhitungan EF yaitu 0,86

5. Hasil perhitungan pada sheet Final Calculation

- Didapat UCP = 451,9

- Hours of Effort = 4.519 manhours

- Estimate (days) = 451 hari

- Estimate (cost) = Rp 112.978.200,0